ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

03.02.2020 г. № 10

Об утверждении « Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Вертячинского  сельского поселения Городищенского муниципального  района Волгоградской области на период 2019 -  2033 гг.»

На основании представления Прокуратуры Городищенского района от 19.12.2019 г. № 70-36-2019, об устранении  нарушений требований  ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Вертячинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры  Вертячинского  сельского поселения Городищенского муниципального  района  Волгоградской области на период 2019 -  2033 гг.  разработанную в соответствии с Соглашением  о передаче части полномочий вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности  администрации Городищенского муниципального района.   (приложение)

2. Отменить постановлением администрации Вертячинского сельского поселения № 59 от 24.07.2016 г. «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Вертячинского  сельского поселения Городищенского муниципального  района  Волгоградской области на период 2016 -  2028 гг.», как противоречащей требованиям бюджетного законодательства.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Вертячинского сельского поселения                                               В.В.Саутина

Приложение

к Постановлению администрации

Вертячинского сельского поселения

№ 10 от 03.02.2020 г.

ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2019-2033 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2019-2033 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | П. 9 ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Цель Программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Вертячинского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности. |
| Задачи Программы | Обеспечение проектирования строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; Обеспечение строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Доля улично-дорожной сети поселения с твердым покрытием; Доля улично-дорожной сети поселения в нормативном технико-эксплуатационном состоянии; Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 – 2033 годы: 1 этап – 2019-2023 годы; 2 этап – 2024-2028 годы; 3 этап – 2029-2033 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Приведение улично-дорожной сети в нормативное технико-эксплуатационное состояние Повышение уровня безопасности дорожного движения. Мероприятия уточняются в соответствии с результатами исполнения отдельных мероприятий и этапов реализации программы, а также с объемами планируемых бюджетных обязательств |
| Финансовое обеспечение Программы | Средства федерального бюджета (тыс. руб.) –. 1 этап. 2019 год; –; 0. 2020 год; –; 0. 2021 год; –; 0. 2022 год; –; 0. 2023 год; –; 0. 2 этап. 2024 год; –; 0. 2025 год; –; 0. 2026 год; –; 0. 2027 год; –; 0. 2028 год; –; 0. 3 этап. 2029-2033 годы; –; 0. Средства регионального бюджета (тыс. руб.) –. 1 этап. 2019 год; –; 0. 2020 год; –; 0. 2021 год; –; 0. 2022 год; –; 0. 2023 год; –; 0. 2 этап. 2024 год; –; 0. 2025 год; –; 0. 2026 год; –; 0. 2027 год; –; 0. 2028 год; –; 0. 3 этап. 2029-2033 годы; –; 0. Средства местного бюджета (тыс. руб.) –. 1 этап. 2019 год; –; 2000. 2020 год; –; 0. 2021 год; –; 11318. 2022 год; –; 3612. 2023 год; –; 1985. 2 этап. 2024 год; –; 2580. 2025 год; –; 1347. 2026 год; –; 1874. 2027 год; –; 795. 2028 год; –; 2853. 3 этап. 2029-2033 годы; –; 1020. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание условий для развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования; Повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования; Снижение доли транспортной инфраструктуры, находящейся в ненормативном технико-эксплуатационном состоянии. |
| Заказчик Программы | Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | ООО «Строй Инвест Проект» |

Содержание

1.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	6

1.1.Анализ положения поселения в структуре пространственной организации РФ и субъектов РФ	6

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	6

1.2.1.Социально-экономическая характеристика поселения 	6

1.2.2.Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта	7

1.2.3.Оценка транспортного спроса	8

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры поселения по видам транспорта	8

1.4.Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	9

1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального района, обеспеченность парковочными местами	11

1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	12

1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения	12

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	12

1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения	12

1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	15

1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры	16

1.11.1.Характеристика существующих условий	16

1.11.2.Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	16

1.11.3.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	17

1.12.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	18

2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	18

2.1Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	18

2.2Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	19

2.3Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	19

2.3.1Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры	19

2.4Прогноз развития дорожной сети	19

2.5Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	20

2.6Прогноз показателей безопасности дорожного движения	20

2.7Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	21

3.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	22

3.1Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры	22

3.2Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры	22

3.3Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	23

4.Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	23

5.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	24

6.Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	29

7.Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории	29

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения поселения в структуре пространственной организации РФ и субъектов РФ

Муниципальное образование Вертячинское сельское поселение расположено в границах Городищенского муниципального района.

Граница Вертячинского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.05.2005г. № 1058-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе».

Вертячинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями;

- с северо – востока с Паньшинским сельским поселением;

- с северо – запада с Песковатским сельским поселением;

- с юго – востока с Россошинским сельским поселением;

- с юго – запада с Карповским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.05.2005 г. № 1058-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе" в состав Вертячинского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- хутор Вертячий.

Удаленность от г. Волгограда - 60 км., от районного центра - 50 км. Общая площадь территории Вертячинского сельского поселения составляет 15785 га.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности и деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

    - Социально-экономическая характеристика поселения

Численность постоянно населения по данным паспорта социально-экономического развития Вертячинского сельского поселения за 2017 г. составляет 1 229 чел.

В целом, демографическая ситуация характеризуется снижением численности населения в сельском поселении (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Динамика численности населения Вертячинского сельского поселения Волгоградской области за 2011–2017 гг. (по данным паспортов социально-экономического развития Вертячинского сельского поселения за 2011—2017 гг.).

Вертячинское сельское поселение является сельскохозяйственным. Главным направлением сельского хозяйства является производство зерна, овощей, молока и мяса. В поселении имеется 11 различных форм собственности предприятий, зарегистрированы 3 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории поселения располагается и функционирует: ФАП, Вертячинская СОШ, сельский Дом культуры, детский сад «Дюймовочка», хлебопекарня ООО «Донской хлеб», АЗС, 7 магазинов смешанной торговли, Федеральная почтовая служба, АТС, 3 вышки сотовой связи, православная церковь, газовый участок, администрация поселения.

Основным направлением деятельности хозяйств является овощеводство.

Одним из видов экономической деятельности поселка в настоящее время является розничная торговля.

    - Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

На территории Вертячинского сельского поселения утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план Вертячинского сельского поселения,

- Правила землепользования и застройки Вертячинского сельского поселения,

- Схема территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области,

- Схема территориального планирования Волгоградской области.

В Вертячинском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и жилыми домами блокированной застройкой (двухквартирными)

Общая площадь жилого фонда Вертячинского сельского поселения составляет 35,4 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома (двухквартирные) - площадью 5,9 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 546 домовладений.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 2-х квартирные дома (блокированной застройки) 1970-х и 1980-х годов постройки. В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 483 дома, общей площадью 29,5 тыс. кв.м.

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, ж/б панели, шлакоблок, панельно-блочные дома. Весь жилищный фонд оборудован индивидуальным отоплением, централизованным электроснабжением, водоснабжением. Водоотведение в поселение отсутствует, используются индивидуальные септики.

Средняя жилищная обеспеченность Вертячинского сельского поселения составляет 24 кв. м / чел., исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Жилищное строительство в хуторе осуществляется за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

Жилищный фонд поселения пополняется за счет индивидуального строительства.

    - Оценка транспортного спроса

Согласно характеристике подвижности населения в населенных пунктах различной численности, транспортное поведение Вертячинского сельского поселения характеризуется следующими показателями: 283 чел. (23% от общей численности населения) «мигрантов» – часто выезжающих за пределы поселения, 885 чел «оседлых» (72% от общей численности населения) – живущих на одном месте, редко выезжающих из поселения, 61 чел. «отходников» (5% от общей численности населения) – уезжающих надолго, живущих месяцами вне поселения.

Транспортная подвижность – фундаментальный параметр в истории отечественных исследований перемещений населения. Средняя транспортная подвижность сельского поселения составляет 2 перемещения день. Таким образом, транспортный спрос Вертячинского сельского поселения можно оценить ориентировочно в 2 458 перемещений в день.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры поселения по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Высокий уровень автомобилизации в сельском поселении обусловлен компактностью застройки поселка и близостью к областному центру. Грузовой автотранспорт в основном представлен автомобилями высокой грузоподъемности для перевозки зерновых.

Улично-дорожная сеть

Сложившаяся улично-дорожная сеть Вертячинского сельского поселения компактна.

Основой транспортной схемы являются улицы Мира, Кубанцева, они обеспечивают транспортную связь центральных улиц с внешними дорогами. Второстепенные дороги проходят в основном в широтном направлении и связывают вышеуказанные улицы.

  - Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Уличная сеть х. Вертячий имеет линейное построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Проектом генерального плана предлагается выполнить мероприятия по капитальному ремонту улиц с твердым покрытием протяженностью - 29830 м. и тротуаров на главной улице и строительству 15410 м. новых.

Дорожно–транспортная сеть Вертячинского сельского поселения состоит из дорог, предназначенных для не скоростного движения. В таблице 1., приведен перечень дорог Вертячинского сельского поселения, которые расположены в границах населенного пункта, в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 1. Перечень дорог Вертячинского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование дороги | Категория дороги | Свидетельство №/дата | Протяженность дороги, п. м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Быстрова |  |  | 1200,0 |  |  |
| 2 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Волгоградская |  |  | 800,0 |  |  |
| 3 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Гагарина |  |  | 1200,0 |  |  |
| 4 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Донская |  |  | 1150,0 |  |  |
| 5 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Затонская |  |  | 1500,0 |  |  |
| 6 | х. Вертячий | Асфальтовая дорога ул. Кубанцева |  |  | 2200,0 |  |  |
| 7 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Лесная |  |  | 900,0 |  |  |
| 8 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Лиманная |  |  | 1000,0 |  |  |
| 9 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Луговая |  |  | 300,0 |  |  |
| 10 | х. Вертячий | Асфальтовая дорога ул. Мира |  |  | 3400,0 |  |  |
| 11 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Придорожная |  |  | 1400,0 |  |  |
| 12 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Садовая |  |  | 700,0 |  |  |
| 13 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Самойлова |  |  | 950,0 |  |  |
| 14 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Чуйкова |  |  | 1400,0 |  |  |
| 15 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Школьная |  |  | 750,0 |  |  |
| 16 | х. Вертячий | Грунтовая дорога ул. Шлепина |  |  | 700,0 |  |  |
| 17 | х. Вертячий | Грунтовая дорога пер. Зеленый |  |  | 500,0 |  |  |
| 18 | х. Вертячий | Грунтовая дорога пер. Мирный |  |  | 400,0 |  |  |
| 19 | х. Вертячий | Грунтовая дорога пер. Терновый |  |  | 600,0 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 21050 |  |  |

Дороги в х. Вертячий различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.

Таблица 2. Состав дорог по типам покрытия

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | 3400 |
| 2 | Отсыпанные щебнем | 1950 |
| 3 | Грунтовое (Неусовершенствованное) | 15700 |
|  | Итого | 21050 |

Дороги на территории Вертячинского сельского поселения, переданы в собственность администрации поселения, на основании распоряжения Главы Администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области №1043-р от 18.12.2006 года «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Городищенский муниципальный район и вновь образованными в его составе муниципальными образованиями» передаточным актом.

Обслуживание дорог осуществляется администрацией Вертячинского сельского поселения с привлечением подрядных организаций по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог на территории Вертячинского сельского поселения. В состав работ входит:

- Содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы по ремонту автомобильных дорог (отсыпка щебнем, асфальтовой крошкой, ямочный ремонт);

- Расчистка дорог от снега в зимний период;

- Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика.

- Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков, предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального района, обеспеченность парковочными местами

Уровень автомобилизации Вертячинского сельского поселения составил 361 ед./1000 жителей в 2017 г.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в сельском поселении отсутствуют. Для хранения транспортных средств используются неорганизованные площадки. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях частных домовладений.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

В х. Вертячий обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Движение маршрутных транспортных средств по расписанию, организовано в направлении Песковатка – Вертячий и обратно.

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения пешеходов по х. Вертячий тротуары не предусмотрены.

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории х. Вертячий не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой, а также поставщики, организующие доставку продовольствия в магазины х. Вертячий.

Маршрут движения грузового автотранспорта проходит через х. Вертячий.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают в южной части населенного пункта, с заездом в жилую зону. Это создает условия для загрязнения атмосферного воздуха особенно в периоды жары и засухи, повышает нагрузку на дорожно–транспортную сеть хутора.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

По данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) за 2015—2018 гг. в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области за период 2015-2018 гг. было зарегистрировано 294 случая дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП): 95 случаев в 2015 г., 83 случая в 2016 г., 67 случаев в 2017 в г., 49 случаев в 2018 г. (до октября 2018 г.).

Наиболее распространенными типами ДТП в Городищенском районе являются столкновение (в среднем около 44% случаев) и наезд на пешехода (в среднем около 19% случаев), следующую позицию занимают случаи опрокидывания (в среднем 17% случаев) (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Распределение случаев ДТП по типам происшествия в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области Российской Федерации по открытым данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) за 2015—2018 гг.

Рисунок 3 — Число погибших и раненых в случаях ДТП в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области Российской Федерации по открытым данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) за 2015—2018 гг.

В общей сложности среднее соотношение погибших и раненых людей в результате ДТП в Городищенском муниципальном районе за 2015—2018 гг. равно 1:7 (Рисунок 3).

За период с января 2015 г. по сентябрь 2018 гг. по открытым данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) в среднем 28% случаев дорожно-транспортных происшествий произошло на участках автомобильной дороги М-6 Каспий – Качалинская – Вертячий – Гумрак и А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной: 29% в 2015 г., 32% в 2016 г., 22% в 2017 г., 28% в 2018 г.

По открытым данным информационного ресурса «БезопасныеДороги.РФ» в Вертячинском сельском поселении за период 2016—2018 гг. зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия (по открытым данным информационного ресурса «БезопасныеДороги.РФ»).

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Рисунок 4 — Число погибших в результате ДТП на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения Городищенского муниципального района Волгоградской области за период 2016–2018 гг. (Вертячинское сельское поселение выделено темным цветом на картосхеме).

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», представленным в последнем исследовании рынка автокомпонентов и запчастей средний пробег легкового автомобиля в России составляет 16,7 тыс. км в год.

Так, по методике научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха, с учетом значений удельных пробеговых выбросов загрязняющих веществ от автомобилей (Таблица 3) в 2017 г. суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта в Вертячинском сельском поселении составил 38,705 тонн (Таблица 4).

Таблица 3. Значения удельных пробеговых выбросов загрязняющих веществ от автомобилей по ГОСТ Р 56162-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов, для разных групп автомобилей».

| Наименование группы автомобилей | Номер группы | Выброс загрязняющего вещества, г/км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx (в пересчете на NO2) | CH | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз(а)пирен |  |  |
| Легковые | I | 3,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7*10-2 | 1,5*10-2 | 3,2*10-3 | 0,3*10-6 |  |  |
| Автофургоны и микроавтобусы до 3,5 т | II | 8,4 | 2,1 | 2,4 | 3,8*10-2 | 2,8*10-2 | 8,4*10-3 | 0,8*10-6 |  |  |
| Грузовые от 3,5 до 12 т | III | 6,8 | 6,9 | 5,2 | 0,4 | 5,1*10-2 | 2,2*10-2 | 2,1*10-6 |  |  |
| Грузовые св. 12 т | IV | 7,3 | 8,5 | 6,5 | 0,5 | 7,3*10-2 | 2,5*10-2 | 2,6*10-6 |  |  |
| Автобусы св. 3,5 т | V | 5,2 | 6,1 | 4,5 | 0,3 | 4,2*10-2 | 1,8*10-2 | 1,8*10-6 |  |  |

Таблица 4. Значения суммарного выброса загрязняющих веществ от автотранспорта, массовых выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Вертячинского сельского поселения.

| Наименование загрязняющего вещества | СО | NOx (в пересчете на NO2) | СН | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз(а)пирен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовый выброс загрязняющего вещества, тонн | 25,926 | 6,667 | 5,926 | 0,051851921 | 0,111 | 0,024 | 0,0000022 |  |  |
| Суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта, тонн |  |  |  |  |  |  | 38,705 |  |  |

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

    - Характеристика существующих условий

Анализ современного состояния улично – дорожной сети выявил недостаточное обеспечение улиц твердым покрытием, необходимость реконструкции значительного количества дорожного покрытия. Требуется строительство твердого покрытия для обеспечения комфортной транспортной связи на территории всего хутора. На некоторых улицах предлагается реконструкция и улучшение грунтового покрытия.

Действующим генеральным планом Вертячинского сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

При проектировании улично-дорожной была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселка. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91:

- поселковая дорога;

- главная улица;

Сегодня, по ряду объективных причин, мероприятия в части развития улично–дорожной сети, предусмотренные генеральным планом не реализованы.

    - Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры

Согласно Постановлению №59 от 24.06.2016 г. «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2028 гг.» предполагает комплекс мероприятий, направленных на капитальный ремонт существующей транспортной инфраструктуры и увеличения общей протяжённости дорог.

Перспективы развития транспортной инфраструктуры на долгосрочную перспективу связаны с приведением имеющейся улично-дорожной сети в нормативное технико-эксплуатационное состояние, постепенное снижение доли протяженности улично-дорожной сети, не имеющей твердого покрытия.

    - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ,

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

На территории Вертячинского сельского поселения также действуют следующие документы:

- Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области",

- Схема территориального планирования Волгоградской области,

- Схема территориального планирования Городищенского муниципального района Волгоградской области,

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2028 гг.

- Генеральный план Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области,

- Правила землепользования и застройки Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2016-2018 годы»

- Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы»

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2019-2021 годы»

  - Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично – дорожной сети х. Вертячий, осуществляется из бюджета Вертячинского сельского поселения.

В таблице 5 представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично–дорожной сети х. Вертячий.

Таблица 5. Объем финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1. | Ремонт дорог | 199,7 | 164,4 | 892,7 | 164,1 |  |  |
| 1.2. | в т. ч. Бюджет поселения | 199,7 | 164,4 | 892,7 | 164,1 |  |  |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании заключенных договоров.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в западном и восточном направлениях за счет индивидуальной застройки.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Вертячинском сельском поселении не планируется.

  - Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Согласно тренду изменения численности населения Вертячинского сельского поселения, который можно описать логарифмической зависимостью y = -38,23ln(x) + 1308,7, можно прогнозировать незначительное снижение численности населения к 2033 г. (Рисунок 5).

Так, в данной связи также можно описать прогнозируемый тренд незначительного снижения уровня транспортного спроса населения Вертячинского сельского поселения (в 2023 г. – 2 447 перемещений в день, в 2028 г. – 2 434 перемещений в день, в 2033 г. – 2 424 перемещений в день).

Рисунок 5 — Прогнозируемая численность населения Вертячинского сельского поселения в 2018—2033 гг.

В связи с тем, что в Вертячинском сельском поселении обслуживание населения общественным транспортом предусмотрено в незначительной степени и передвижение по территории населенного пункта осуществляется с использованием личного транспорта, прогнозируемый транспортный спрос касается по большей части передвижений на личном автомобильном транспорте.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

    - Перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры

В период реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Вертячинского сельского поселения на период до 2028 года транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений помимо ремонта.

Основным видом транспорта остается автомобильный. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

  - Прогноз развития дорожной сети

Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2028 гг. предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяжённость участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствует категории дороги.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо - и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети х. Вертячий, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

Общая протяженность вновь построенных дорог составит 15410 м.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Согласно тренду динамики значения уровня автомобилизации Городищенского муниципального района за 2011—2017 гг. по логарифмической зависимости y = 22,26ln(x) + 58,243, в Вертячинском сельском поселении прогнозируется постепенный рост уровня автомобилизации.

Таким образом, согласно проведенным расчетам с учетом того, что тренд динамики уровня автомобилизации Вертячинского сельского поселения повторяет тренд Городищенского муниципального района, в 2033 г. прогнозируемый уровень автомобилизации в Вертячинским сельском поселении будет равен 406 авт./1000 чел. (Рисунок 6).

Рисунок 6 — Динамика изменения уровня автомобилизации за 2011—2017 гг. и прогнозируемый уровень автомобилизации в 2018—2033 гг. Вертячинского сельского поселения.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Основной целью Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной по распоряжению Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы» является повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более 4 погибших на 100 тыс. населения.

(«социальный риск» – число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения).

По данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) за 2015—2018 гг. в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области общий тренд динамики числа погибших людей в результате ДТП описывается логарифмической зависимостью y = -39,5ln(x) + 120,13, характеризующей постепенное снижение числа погибших людей (Рисунок 7).

Рисунок 7 — Число погибших в результате ДТП на автодорогах Городищенского муниципального района Волгоградской области за период 2015–2018 гг. (по данным статистических сведений Госавтоинспекции МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (http://stat.gibdd.ru/) за 2015—2018 гг.).

Прогнозируемое положение в Вертячинском сельском поселении касательно безопасности дорожного движения характеризуется сохранением нынешнего уровня показателя погибших людей в результате дорожно-транспортных происшествий, равному нулю.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Согласно проведенным расчетам прогноза уровня автомобилизации в 2033 г. в Вертячинском сельском поселении будет равен 406 авт./1000 чел. с учетом того, что тренд динамики уровня автомобилизации Вертячинского сельского поселения повторяет тренд Городищенского муниципального района, в 2033 г. суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта в 2033 г. составит 794,607 тонны (Таблица 6).

Таблица 6. Значения прогнозируемого в 2033 г. суммарного выброса загрязняющих веществ от автотранспорта, массовых выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Вертячинского сельского поселения.

| Наименование загрязняющего вещества | СО | NOx (в пересчете на NO2) | СН | Сажа | SO2 | Формальдегид | Бенз(а)пирен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовый выброс загрязняющего вещества, тонн | 532,252 | 136,865 | 121,658 | 1,065 | 2,281 | 0,487 | 0,000046 |  |  |
| Суммарный выброс загрязняющих веществ от автотранспорта, тонн |  |  |  |  |  |  | 794,607 |  |  |

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры, их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

  - Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

Исходя из анализа сложившейся ситуацию можно выделить три варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит с опережением сроков и превышением объемов, запланированных Программой на строительство дорог. Вариант предполагает содержание действующей транспортной инфраструктуры и строительство и реконструкцию отдельных участков дорог;

- инерционный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для осуществления Программных мероприятий. Вариант предполагает содержание действующей транспортной инфраструктуры и строительство отдельных участков дорог;

- пессимистичный - вариант предполагает содержание действующей транспортной инфраструктуры и строительство отдельных участков дорог в меньших объемах, чем запланировано Программой.

  - Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

В качестве целевого показателя комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования рассматривается «дефицит качества» транспортной инфраструктуры, в котором можно выделить два индикатора:

Низкие эксплуатационные качества улично-дорожной сети:

  - Низкая доля дорог с твердым покрытием

  - Несоответствие состояния УДС нормативным требованиям

Важнейшей целью работ по развитию УДС является повышение протяженности УДС, соответствующей нормативному технико-эксплуатационному состоянию. Предполагается проведение мероприятий, направленных на увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, повышение уровня безопасности дорожного движения.

  - Выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

По результатам оценки существующего состояния транспортной инфраструктуры и бюджетной обеспеченности муниципального образования в рамках реализации данной Программы предлагается принять инерционный сценарий развития, который будет основываться на сохранении текущих показателей развития, существующих условий и особенностей транспортной инфраструктуры и системы управления.

В рамках данного сценария предусмотрено сохранение и поддержании существующей УДС и искусственных сооружений на дорогах местного и регионального значения, включая своевременную замену или ремонт объектов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии. Основные типы мероприятий включают ремонт, реконструкцию, капитальный ремонт УДС различных категорий местного значения, комплексную схему организации дорожного движения, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Приоритетными направлениями деятельности по развитию транспортно-дорожного комплекса в прогнозируемом периоде остаются своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Мероприятия Программы направлены на решение вопросов развития транспортной инфраструктуры поселения с повышением уровня ее безопасности. Полный перечень мероприятий программы представлен в Таблице 7.

Кроме этого, на территории поселения предполагается ремонт дороги регионального значения М-6 "Каспий" - Качалинская - Вертячий - Гумрак".

Указанные объемы финансирования и перечень мероприятий могут корректироваться в зависимости от располагаемого объема финансирования и актуализации задач градостроительного развития. В соответствии с этим в данную программу могут вноситься корректировки.

- Оценка	объемов	и	источников	финансирования	мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия, предусматриваемые к реализации на территории поселения в краткосрочной перспективе, приведены в Таблице 7. Мероприятия, предусматриваемые к реализации на территории поселения в долгосрочной перспективе, приведены в Таблице 8. Затраты указываются в тыс. руб.

| Средства федерального бюджета (тыс. руб.) – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 2019 год |  | – | 0 |
| 2020 год |  | – | 0 |
| 2021 год |  | – | 0 |
| 2022 год |  | – | 0 |
| 2023 год |  | – | 0 |
| 2 этап |  |  |  |
| 2024 год |  | – | 0 |
| 2025 год |  | – | 0 |
| 2026 год |  | – | 0 |
| 2027 год |  | – | 0 |
| 2028 год |  | – | 0 |
| 3 этап |  |  |  |
| 2029-2033 годы |  | – | 0 |
| Средства регионального бюджета (тыс. руб.) – |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |
| 2019 год |  | – | 0 |
| 2020 год |  | – | 0 |
| 2021 год |  | – | 0 |
| 2022 год |  | – | 0 |
| 2023 год |  | – | 0 |
| 2 этап |  |  |  |
| 2024 год |  | – | 0 |
| 2025 год |  | – | 0 |
| 2026 год |  | – | 0 |
| 2027 год |  | – | 0 |
| 2028 год |  | – | 0 |
| 3 этап |  |  |  |
| 2029-2033 годы |  | – | 0 |
| Средства местного бюджета (тыс. руб.) – |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |
| 2019 год |  | – | 2000 |
| 2020 год |  | – | 0 |
| 2021 год |  | – | 11318 |
| 2022 год |  | – | 3612 |
| 2023 год |  | – | 1985 |
| 2 этап |  |  |  |
| 2024 год |  | – | 2580 |
| 2025 год |  | – | 1347 |
| 2026 год |  | – | 1874 |
| 2027 год |  | – | 795 |
| 2028 год |  | – | 2853 |
| 3 этап |  |  |  |
| 2029-2033 годы |  | – | 1020 |

Таблица 7. Перечень мероприятий к реализации на краткосрочную перспективу**.

| Тип мероприятия | Место мероприятия | Мероприятие | Мощность | Ед. изм | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | ф* | р | м | всего |  | ф |  | р | м | всего | ф | рм | всего | ф |  | р | м | всего |  |  | ф | р | м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 1617 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 |  |  |
| ремонт, повышение уровня БДД | ул. Мира | Ремонт третьестепенной улицы | 1,0 | км | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ремонт, повышение уровня БДД | ул. Кубанцева | Ремонт третьестепенной улицы | 1,1 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9085 | 0 | 09085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| повышение уровня БДД | ул. Шелепина, Вертячий | Устройство освещения | 0,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 891 | 0 |  | 0 | 891 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| повышение уровня БДД | пер. Терновый, Вертячий | Устройство освещения | 0,3 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 535 | 0 | 0535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| повышение уровня БДД | Кубанцева, Вертячий | Устройство освещения | 1,1 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1698 | 0 | 01698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| повышение уровня БДД | Быстрова, Вертячий | Устройство освещения | 1,5 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 2721 | 0 |  | 0 | 2721 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| повышение уровня БДД | Чуйкова, Вертячий | Устройство освещения | 1,0 | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1985 |  |  | 0 | 0 | 1985 |  |  |
| ремонт, повышение уровня БДД | М-6 Каспий" – Качалинская – Вертячий – Гумрак" (км 26+700 - км32+100 | Ремонт дороги | 5,4 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

*ф — средства федерального бюджета

р — средства регионального бюджета

м — средства местного бюджета

** Мероприятия уточняются в соответствии с результатами исполнения отдельных мероприятий и этапов реализации программы, а также с объемами  планируемых бюджетных обязательств

Таблица 8 — Перечень мероприятий к реализации на долгосрочную перспективу**.

| Тип мероприятия | Место мероприятия | Мероприятие | МощностьЕд. изм | 2024 | 20252026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20282029-2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | ф*р | м | всего | фр | м | всего | ф | р | м | всего | ф | р | м |  | всего |  | ф | р | м | всего | ф | р | м |  |
| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 78 | 9 | 10 | 1112 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |
| повышение уровня БДД | пер. Зеленый, Вертячий | Устройство освещения | 0,3км. | 678 | 00 | 678 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Лиманная, Вертячий | Устройство освещения | 0,9км. | 1902 | 00 | 1902 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Гагарина, Вертячий | Устройство освещения | 0,6км. | 0 | 00 | 0 | 1347 | 00 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Донская, Вертячий | Устройство освещения | 0,9км. | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Придорожная, Вертячий | Устройство освещения | 0,3км. | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 795 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Самойлова, Вертячий | Устройство освещения | 1,2км. | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2853 |  | 0 | 0 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| повышение уровня БДД | Лесная, Вертячий | Устройство освещения | 0,4км. | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1019 |  |

*ф — средства федерального бюджета

р — средства регионального бюджета

м — средства местного бюджета

** Мероприятия уточняются в соответствии с результатами исполнения отдельных мероприятий и этапов реализации программы, а также с объемами  планируемых бюджетных обязательств

- Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий представлена в Таблице 9.

Таблица 9 — Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| На конец года | Увеличение протяженности УДС в нормативном технико-эксплуатационном состоянии, км | Увеличение протяженности с твердым покрытием, км |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 2,1 | 2,1 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 |
| 2033 | 0,0 | 0,0 |

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного	обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории

Для обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры поселения, муниципального района и Волгоградской агломерации в целом.

Предлагается формирование рабочей группы с включением в ее состав представителей:

- ОАО «Российские железные дороги» (при рассмотрении вопросов, связанных с развитие инфраструктуры ж.д. транспорта);

- АО «Волгоградтранспригород» (при рассмотрении вопросов, связанных с развитие инфраструктуры ж.д. транспорта, использующейся для пригородных перевозок)

- Администрации муниципального района;

- Комитета транспорта и дорожной инфраструктуры Волгоградской области;

- представителей администрации поселения - при необходимости рассматривать вопросы, лежащие в компетенции поселения;

- представители общественных организаций (по согласованию).

В рамках задач рабочей группы могут решаться не только вопросы развития транспортной инфраструктуры, но и вопросы, связанные с эксплуатацией, поддержанием в нормативном состоянии, обслуживание населения транспортом общего пользования и проч.

На уровне агломерации рекомендуется создать специальное подразделение, занимающееся на постоянной основе поддержкой, актуализацией и работе над транспортной макроскопической моделью. При этом у органов государственной и муниципальной власти появится инструмент оценки принимаемых решений в транспортной сфере.

Управлением и интерпретацией результатов работы подразделения макромоделирования также будет заниматься указанная рабочая группа.

? Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной по распоряжению Правительства РФ от 08.01.2018 N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы»